## Slide 1: Informacioni sistemi
Planiranje Informacionog Sistema
Prof. Dr Milorad Tošić
Katedra za Računarstvo,
Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

## Slide 2: Tipični životni ciklus IS-a
“Depending upon which academic study you read,
the failure rate of large projects is reported as being between 50%-80%”
Zasto?
Kako je moguce
Dorsey P, 2000, Top 10 Reasons Why Systems Projects Fail. Dulcian Incorporated, www.dulcian.com

## Slide 3: Tipični životni ciklus IS-a
“Just recently, I flew back on a plane with a manager who was recounting his horror story. His company is a $30,000,000 a year manufacturer.
Two years ago they were sold a large well-known ERP. The project had a 2-year schedule and a two million dollar budget.
After two years and four million dollars, the project is 10-15% complete.“
primer
Dorsey P, 2000, Top 10 Reasons Why Systems Projects Fail. Dulcian Incorporated, www.dulcian.com

## Slide 4: Tipični životni ciklus IS-a
10 karakterističnih uzroka
Dorsey P, 2000, Top 10 Reasons Why Systems Projects Fail. Dulcian Incorporated, www.dulcian.com
Kodiranje je ono što je bitno pa nije važno koju metodologiju koristimo
Krenemo od zadatog roka kada pravimo projektni plan
Ne gubimo vreme na modele – jednostavno napravimo tabele koje nam trebaju
Vođa projekta koji ima iskustvo u upravo ovakvim projektima traži preveliku platu
Angažovati još 20 programera kako bi smo brže završili posao
Implementiramo u C++ iako većina programera misli da je Java pogodnija za Web aplikacije
Tri meseca pre krajnjeg roka, angažovati jos jednog malađeg programera za transformaciju podataka
Preskočiti testiranje jer mnogo kasnimo sa rokovima
Ugraditi u sistem optimizacije koje smo uočili tokom razvoja
Kupljeno gotovo rešenje je najsigurnije

## Slide 5: Tipični životni ciklus IS-a
Razmatranje dobavljača
Izbor dobavljača
Odobravanje projekta
Implementacija
Održavanje i unapredjivanje

## Slide 6: Unapredjeni životni ciklus IS-a
Strateški plan razvoja IS-a <<<
Razmatranje dobavljača
Izbor dobavljača
Odobravanje projekta
Plan implementacije <<<
Implementacija
Nadzor i planiranje <<<
Održavanje i unapredjivanje

## Slide 7: Životni ciklus IS-a

## Slide 8: Angažovanje organizacije za koju je IS
U svim aktivnostima vezanim za Informacioni Sistem, od presudnog značaja su:
  Komunikacija, i
  Angažovanje svih učesnika.
Najvažnija komponenta je angažovanje i posvećenost organizacije u kojoj se taj IS nalazi.

## Slide 9: Angažovanje organizacije za koju je IS
Angažovanje u posvećenost organizacije se postiže kroz formiranje sledećih upravljačkih struktura:
Nadzorni odbor Informacionog Sistema
Izvršni odbor direktora
Stručna komisija za Informacioni Sistem
Tim za analizu dobavljača i implementaciju

## Slide 10: Angažovanje organizacije za koju je IS
Nadzorni odbor Informacionog Sistema
    Da obezbedi preporuke i informacije za određivanje strateških planova za IS. Ova grupa treba da osigura da su IS planovi u skladu sa poslovnom strategijom.
    Da obezbedi preporuke i informacije za određivanje vizije primene tehnologije radi postizanja poslovnih ciljeva u budućnosti.
    Da odobri, sponzoriše i pruži punu podršku za pojedine projekte vezane za IS.
    Da određuje prioritet za pojedine predloge pod-projekata.

## Slide 11: Angažovanje organizacije za koju je IS
Izvršni odbor direktora
    Da odobre i pomognu oko strateških pravaca i planova razvoja ISa
    Da odobre sve velike zahvate i obezbede konkretno i konačno angažovanje potrebnih resursa
    Da rešavaju sve poslovne probleme višeg nivoa vezane za IS .
    Osoba iz poslovnog sveta (iz Nadzornog odbora) treba da drži većinu prezentacija Izvršnom Odboru Direktora .

## Slide 12: Angažovanje organizacije za koju je IS
Stručna komisija za Informacioni Sistem
    Ovo je praktično tim sturčnih ljudi koji su u kompaniji zaduženi za rad sa informacionih tehnologijama .

## Slide 13: Angažovanje organizacije za koju je IS
Tim za analizu dobavljača i implementaciju
    Uključuje predsavnike iz raznih poslovnih jedinica, i služi da odradi zadatke vezane za poslovanje, a koji oduzimaju suviše vremena da bi članovi Nadzornog odbora to mogli da rade.
    Vođa ovog tima je glavna osoba zadužena za informacione tehnolgoije u firmi.
  Ovaj tim, u idealnom slučaju, kasnije biva i zadužen za implementaciju celog projekta.

## Slide 14: Komponente procesa planiranja
«Gde se nalazimo danas» -
  Istraživanje internih i eksternih faktora kako poslovanja uopšte tako i informacionog sistema posebno.
  Razumevanje poslovnih ciljeva i problema u kontekstu trenutnog stanja informacionog sistema.
«Gde želimo da se nađemo sutra» - odgovor na ovo pitanje se mora tražiti i iz perspektive poslovanja i iz perspektive informacionog sistema.
Sistemski raskorak – identifikovati sistemski raskorak između trenutnog stanja i ciljnog stanja
«Kako da stignemo tamo» - kako razvijati informacioni sistem da bi se on doveo u željeno stanje.

## Slide 15: Faze procesa planiranja
Chart: 
| Poslovanje na konceptualnom nivou (2 do 4 nedelje) | Detaljna analiza (4 do 6 nedelja) | Vizija (2 do 4 nedelje) | Detaljna preporuka (6 do 12 nedelja)
Trajanje | 4 | 6 | 4 | 12

## Slide 16: Faze procesa planiranja
Poslovanje na konceptualnom nivou (2 do 4 nedelje)
  Uspostaviti proces planiranja
  Dokumentovati pravce razvoja poslovanja na najvišem nivou
Detaljna analiza poslovanja (3 do 6 nedelja)
  Dokumentovati detalje pravca razvoja poslovanja
Vizija i plan ISa na konceptualnom nivou (2 do 4 nedelje)
  Dokumentovati trenutno interno stanje ISa
  Dokumentovati trenutno eksterno stanje ISa
  Odrediti pravce razvoja ISa
Detaljna preporuka za IS (6 do 12 nedelja)
  Odrediti raskorak između željenog i trenutnog stanja
  Odrediti preporuke

## Slide 17: Dokumentovanje pravaca razvoja poslovanja na visokom nivou
(Rezultati istraživanja koje je 1996 obavila Američka Asocijacija za Menadžment, i koje je obuhvatilo oko 600 najviših menadžera u raznim kompanijama)
Većina funkcionalnih odeljenja u kompanijama (npr. kadrovska služba, informacioni sistemi, marketing, razvoj, prodaja, itd.) razume i prihvata misiju, viziju i deklarisane vrednosti u kompaniji veoma loše, ako uopšte razumevanje i postoji
Takođe se navodi da u 65% kompanija, organizacija Informacionog sistema ne razume u potpunosti pravce razvoja poslovanja!!!

## Slide 18: Dokumentovanje pravaca razvoja poslovanja na visokom nivou
Pravce razvoja poslovanja je najbolje preuzeti iz poslovnog plana (ili biznis plana) kompanije.
Uključiti Izvršni odbor direktora, i to kroz sledeća 4 koraka:
  Pribaviti kopiju strateškog plana ili bilo kakvog dokumenta, informacije koja se odnosi na planiranje poslovanja. Detaljno proučiti pribavljene informacije.
  Sastati se ponaosob sa svakim članom Izvršnog odbora direktora i zatražiti odgovore na pitanja iz unapred pripremljenog upitnika.
  Pripremiti završni izveštaj na osnovu informacija prikupljenih na intervjuima
  Organizovati sastanak Izvršnog odbora direktora. Dostaviti pripremljeni izveštaj na uvid svim članovima, i na osnovu tog izveštaja napraviti kratak zaključak. Dobiti potvrdu Izvršnog odbora direktora da je predloženi zaključak korektan.

## Slide 19: Očekivani rezultati procesa planiranja
Dokumentovani strateški plan razvoja ISa
Snimak poslovne situacije i situacije ISa koji je prihvaćen od strane cele organizacije
Pravci daljeg razvoja koji imaju podršku u svim delovima organizacije

## Slide 20: Sadržaj plana
Sažetak (Management Overview) (faze 1, 2, 3, i 4)
Plan (faza 1)
Pravci poslovnog razvoja na najvišem nivou (faza 1)
Detalji pravaca poslovnog razvoja (faza 2)
Trenutna situacija Informacionog Sistema (interno) (faza 3)
Trenutna situacija Informacionog Sistema (eksterno) (faza 3)
Pravci razvoja ISa (faza 3)
Analiza raskoraka (faza 4)
Preporuke
Dodatak

## Slide 21: Sadržaj plana
Sažetak (Management Overview) (faze 1, 2, 3, i 4)

## Slide 22: Sadržaj plana
Plan (faza 1)
  Svrha plana
    Na inicijalnim sastancima sa pojedinačnim članovima izvršnog menadžmenta, osim određivanja njihovih delegata za članstvo u Nadzornom odboru, treba svakog od njih pitati i: «Šta se očekuje kao rezultat strateškog planiranja ISa?». Važno je da se ovo zna unapred.
  Proces planiranja
    Pre početka planiranja, dokumentovati sam proces koji će biti korišćen za razvoj plana, i dobiti saglasnost Nadzornog odbora oko tog dokumenta.

## Slide 23: Sadržaj plana
Plan (faza 1)
  Ciljna oblast (scope)
    Koje geografske lokacije su uključene-isključene?
    Da li je uključen i rad sa globalnim informacijama? Ako jeste, da li mi imamo autoritet da radimo sa sistemima potrebnim za pribavljanje tih informacija ili su nam potrebni intefejsi?
    Koje proizvodne linije su uključene-isključene?
    Koji funkcionalni delovi kompanije su uključeni-isključeni?
    Koje poslovne aplikacije su uključene-isključene?

## Slide 24: Sadržaj plana
Plan (faza 1)
  Ciljna oblast (scope)
    Da li postoje neka očekivanja u vezi trajanja pojedinih faza?
    Da li će projekat uključivati i reinžinjering poslovnih procesa? Ako da, u kojoj meri?
    Da li će biti uključeni i interfejsi ka nekom spoljašnjim entitetima (korisnici, dobavljači, isl.)?
    Da li će ceo proces obuhvatati i papirnatu dokumentaciju i manuelni rad sa njom?
    Da li će biti uključen rad i sa sistemima izvan departmana za Informacioni Sistem?

## Slide 25: Sadržaj plana
Pravci poslovnog razvoja na najvišem nivou (faza 1)
  Poslovni plan (Misija, Vizija, Vrednosti, Ciljevi, Dostignuća, Poslovni prioriteti)
  Informacije o poslovanju (Istorija, Opis, Sažeti pregled finansijske situacije, Sažeti pregled poslovne situacije, Faktori okruženja, Interne prednosti i mane)
  Zahtevi koje postavlja okruženje
  Zahtevi nametnuti spolja
  Radna (operativna) verzija vizije

## Slide 26: Sadržaj plana
Detalji pravaca poslovnog razvoja (faza 2)
  Potrebe za informacijama
  Poslovni procesi
  Poslovni zahtevi

## Slide 27: Sadržaj plana
Trenutna situacija Informacionog Sistema (interno) (faza 3)
  Okruženje u kome radi IS
  Organizaciona struktura
  Troškovi
  Zaostali poslovi
  Druge lokacije i filijale

## Slide 28: Sadržaj plana
Trenutna situacija Informacionog Sistema (eksterno) (faza 3)
  Trendovi i kretanja u celoj industriji ISa
  Poslovni profil konkurencije

## Slide 29: Sadržaj plana
Pravci razvoja ISa (faza 3)
  Misija
  Vizija
  Strateški ciljevi
  Strategije
  Informacioni Sistem i poslovni ciljevi
  Hardverska arhitektura
  Informaciona arhitektura
  Pravilnici i odgovornosti
  Godišnji ciljevi
  Arhitektura servisa, podrške i održavanja

## Slide 30: Sadržaj plana
Analiza raskoraka (faza 4)
Preporuke
  Moguđe opcije
  Preporuke
  ROI (Return On Investment) analiza

## Slide 31: Sadržaj plana
Dodatak
  Grupe uključene u planiranje (faza 1)
  Proces planiranja (faza 1)
  Pravci razvoja poslovanja (faza 1)
  Detaljni poslovni zahtevi (faza 2)
  Funkcionalne uloge i odgovornosti (faza 3)
  Zaostali poslovi u ISu (faza 3)
  Stanje u industriji i tehnologije za IS (faza 3)
  Profili konkurentskih kompanija (faza 3)
  Evaluacija poslovnih efekata (faza 4)

## Slide 32: Aktivnosti na predavanjima
Strana http://infosys3.elfak.ni.ac.yu/nastava/Wiki.jsp?page=ISNP_PredavanjaStudentiZadaci0809
  Pregled aktivnosti studenata do sada: problemi i planovi
  Planiranje studentskih prezentacija